ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Выполнил: Верхушин Арсений

Группа: ИСП 2151

Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Информация распределена между мессенджерами, телефоном, почтой и устными сообщениями; часть обращений может потеряться. |
| Нет единого списка заявок | Сложно контролировать количество обращений и находить нужную заявку. |
| Не фиксируется статус заявки | Неясно, принята ли заявка, выполняется ли она или закрыта. |
| Нет истории выполненных обращений | Трудно анализировать повторные неисправности и находить сведения о прошлых работах. |
| Неизвестен ответственный за заявку | Заявка может остаться без исполнителя или действия могут дублироваться. |
| Не фиксируется приоритет обращения | Срочные неисправности могут обрабатываться с задержкой. |
| Нет единого места хранения сведений об оборудовании | Специалисту приходится повторно уточнять данные, увеличивается время обработки. |

Задание 2. Основная цель внедрения

Целью внедрения системы HelpDesk является организация централизованного учёта, распределения и контроля обращений по техническим неисправностям колледжа, обеспечивающая сохранность заявок, прозрачность их статусов и доступность истории выполненных работ.

Задание 3. Дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сократить количество потерянных и повторно зарегистрированных обращений. |
| 2 | Обеспечить контроль состояния каждой заявки и назначение ответственного специалиста. |
| 3 | Сформировать общую историю обращений для быстрого поиска и анализа повторяющихся проблем. |

Задание 4. Задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить рабочие компьютеры | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям. |
| 2 | Подготовить сервер для MS SQL Server | Обеспечить место и условия размещения базы данных. |
| 3 | Установить и настроить MS SQL Server | Подготовить СУБД к работе. |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Подготовить хранилище пользователей, заявок, категорий и статусов. |
| 5 | Установить компоненты .NET и приложение | Обеспечить запуск программы на рабочих местах. |
| 6 | Настроить подключение через ADO.NET | Обеспечить взаимодействие приложения с базой данных. |
| 7 | Создать учётные записи и права | Предоставить сотрудникам доступ согласно ролям. |
| 8 | Заполнить начальные справочники | Подготовить категории, статусы и приоритеты. |
| 9 | Провести контрольное тестирование | Проверить регистрацию, просмотр и изменение заявок. |
| 10 | Настроить резервное копирование и обучить пользователей | Защитить данные и подготовить сотрудников к работе. |

Задание 5. Распределение задач по группам

Подготовительные работы: проверить компьютеры, сервер и сеть; определить пользователей и роли; подготовить место хранения резервных копий.

Установка и настройка: установить MS SQL Server и .NET; создать HelpDeskDB; установить клиентское приложение; настроить подключение; создать учётные записи и справочники.

Проверка: проверить запуск и авторизацию; создать тестовую заявку; проверить статусы, назначение исполнителя, поиск и сохранение; проверить резервное копирование.

Ввод в эксплуатацию: обучить пользователей; передать инструкции; создать резервную копию перед запуском; начать эксплуатацию и контролировать первые обращения.

Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Передаёт программу, сообщает требования к запуску и помогает устранять ошибки. |
| Системный администратор | Готовит компьютеры и сеть, устанавливает компоненты, настраивает сервер и доступ. |
| Специалист технической поддержки | Участвует в тестировании и затем обрабатывает заявки. |
| Обычный пользователь | Создаёт обращения и отслеживает их статус. |
| Администратор HelpDesk | Создаёт учётные записи, назначает роли и управляет справочниками. |

Ответ на вопрос задания 6

Внедрение нельзя считать задачей только программиста, поскольку оно включает подготовку оборудования и сети, установку и настройку СУБД, выдачу прав, тестирование, резервное копирование и обучение. Эти действия выполняют разные специалисты.

Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе. |
| 2 | Каждая заявка имеет дату создания, автора и идентификатор. |
| 3 | Для заявок доступны статусы и назначение ответственного. |
| 4 | Данные и история работ сохраняются в MS SQL Server. |
| 5 | Пользователь может просматривать состояние своих обращений. |
| 6 | Специалист может находить ранее созданные заявки. |
| 7 | Настроено резервное копирование базы данных. |

Задание 8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Создание заявки | Тестовая заявка сохраняется в базе данных и отображается в списке. |
| Фиксация сведений | В записи присутствуют дата создания, автор и идентификатор. |
| Контроль статусов | Изменённый статус сохраняется и отображается повторно. |
| Назначение исполнителя | Назначенный специалист отображается в карточке заявки. |
| Поиск истории | По параметрам находится ранее созданная тестовая заявка. |
| Резервное копирование | Создаётся резервная копия и проверена возможность восстановления. |

Задание 9. Приоритеты задач

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без соединения нельзя работать с общей базой. |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователи должны иметь возможность авторизоваться. |
| Обучение пользователей | Средний | Важно для работы, но не блокирует техническую проверку. |
| Резервное копирование | Высокий | Нужно защитить данные до начала эксплуатации. |
| Проверка системных требований | Высокий | Без совместимой среды установка не гарантируется. |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Упрощает запуск, но не блокирует работу. |

Задание 10. Последовательность внедрения

1. Проверить системные требования.

2. Подготовить MS SQL Server.

3. Создать базу данных HelpDesk.

4. Установить HelpDesk.

5. Настроить подключение приложения к базе данных.

6. Создать пользователей.

7. Провести контрольное тестирование.

8. Создать резервную копию.

9. Обучить пользователей.

10. Начать эксплуатацию.

Задание 11. Анализ ситуации

1. Нет, система не внедрена успешно: на компьютере сотрудника нет подключения к БД, пользователь не имеет учётных данных, резервная копия отсутствует.

2. Пропущены подготовка рабочего места и сервера, настройка сети и строки подключения, создание учётной записи и прав, тестирование, резервное копирование.

3. Нужно подготовить рабочее место и сервер, установить компоненты и приложение, создать БД, настроить подключение и пользователя, проверить функции, сделать резервную копию и обучить сотрудника.

Задание 12. Мини-план внедрения

| № | Этап | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютеров, сервера, сети и прав. | Рабочие места и сервер готовы. |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка .NET и подготовка MS SQL Server. | Среда подготовлена. |
| 3 | Установка | Установка клиентского приложения. | HelpDesk запускается. |
| 4 | Настройка БД | Создание HelpDeskDB и справочников. | База данных готова. |
| 5 | Настройка приложения | Настройка ADO.NET, пользователей и ролей. | Приложение подключается к БД. |
| 6 | Проверка | Тестирование авторизации и операций с заявками. | Основные функции работают. |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение и передача инструкций. | Сотрудники готовы. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Резервная копия и запуск. | Система используется в работе. |

Итоговая карточка целей внедрения

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| Продукт | HelpDesk. |
| Основная проблема | Заявки поступают по разным каналам, могут теряться; статус, исполнитель и история не всегда известны. |
| Основная цель | Централизованный учёт, распределение и контроль обращений колледжа. |
| Основные задачи | Подготовить оборудование и сеть; установить СУБД и приложение; создать БД; настроить ADO.NET; создать пользователей; протестировать, обучить и настроить резервное копирование. |
| Ожидаемые результаты | Единый список заявок, сохранение данных, контроль статусов и исполнителей, история обращений и резервные копии. |
| Главный критерий | Пользователь создаёт заявку на рабочем месте, она сохраняется в общей БД и доступна для обработки. |

Вывод

Внедрение HelpDesk необходимо для централизованной регистрации и обработки технических обращений колледжа. Цель описывает конечный результат, а задачи — конкретные действия для его достижения. Необходимо подготовить компьютеры и сеть, установить и настроить MS SQL Server, создать базу данных, установить приложение и настроить ADO.NET. Также нужно создать учётные записи, проверить функции, настроить резервное копирование и обучить пользователей. Успешный результат — работающая система, в которой заявки сохраняются, имеют статусы и ответственных исполнителей, а история доступна для просмотра. Программу нельзя считать внедрённой сразу после разработки, потому что её ещё нужно установить, настроить и проверить в рабочей среде.

Контрольные вопросы

1. Внедрение ПО — комплекс работ по подготовке среды, установке, настройке, проверке и вводу продукта в эксплуатацию.

2. Цель внедрения — основной конечный результат после ввода продукта в эксплуатацию.

3. Цель отвечает на вопрос «что хотим получить?», задача — «что нужно сделать?».

4. Пример задачи: настроить подключение приложения к MS SQL Server.

5. Ожидаемый результат — фактическое состояние системы после выполнения работ.

6. Критерий успешности нужен для проверки достижения результата.

7. Системные требования проверяют, чтобы убедиться в совместимости оборудования и ПО.

8. MS SQL Server настраивают для хранения данных HelpDesk и доступа к общей базе.

9. ADO.NET обеспечивает подключение и операции чтения, добавления, изменения и удаления данных.

10. Нет. Приложение должно быть установлено и проверено на рабочих местах, подключаться к общей БД и быть готовым к эксплуатации.