ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

Выполнил: Верхушин Арсений

Группа: ИСП 2151

Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения HelpDesk.

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Медленная работа, невозможность установки или запуска программы. |
| 2 | MS SQL Server недоступен | HelpDesk не сможет получить доступ к данным. |
| 3 | Ошибка строки подключения ADO.NET | Ошибка входа и отсутствие соединения с базой. |
| 4 | Потеря или повреждение базы данных | Потеря заявок и истории обращений. |
| 5 | Отсутствует сетевое соединение | Пользователи не смогут работать с серверной базой. |
| 6 | Неверные действия пользователя | Ошибочные или некорректные записи, случайное удаление данных. |
| 7 | Неверно настроены права доступа | Пользователи получат лишние права или не смогут выполнять нужные операции. |
| 8 | Отсутствует актуальная резервная копия | Невозможность восстановить последние данные после сбоя. |
| 9 | Повреждены файлы программы или отсутствует .NET | Приложение не запустится или будет работать нестабильно. |
| 10 | Пользователь забыл пароль | Пользователь временно не сможет войти в систему. |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Организационный / пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Средняя |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Средние |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Средняя | Низкие | Средний |
| Неверная строка подключения | Высокая | Высокие | Высокий |

Уровень риска определён по правилу из задания: высокий уровень присваивается при высокой вероятности и/или серьёзных последствиях; средний — если влияние заметно, но система не обязательно полностью блокируется; низкий — при небольшом влиянии и малой вероятности.

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить регулярное автоматическое резервное копирование, хранить несколько копий отдельно от сервера и периодически проверять восстановление. |
| Ошибка подключения к серверу | Заранее проверить имя сервера, имя базы, учётные данные, сетевой доступ и строку подключения ADO.NET. |
| Отсутствует .NET | Проверить требуемую версию .NET и установить её до установки HelpDesk. |
| Пользователь вводит некорректные данные | Добавить проверку обязательных полей, формата данных и понятные сообщения об ошибках; провести инструктаж. |
| Недостаточно прав | Настроить роли и права по принципу минимально необходимого доступа. |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Ограничить право удаления, предусмотреть подтверждение действия и возможность восстановления из резервной копии. |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть до запуска системы, контролировать доступность сервера и исправность сетевого оборудования. |
| Программа повреждена | Хранить проверенный установочный пакет, контролировать целостность файлов и иметь порядок переустановки. |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить системные требования и наличие .NET. 2. Проверить файлы и журналы ошибок. 3. При необходимости восстановить или переустановить приложение. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить доступность сервера и сети. 2. Проверить службу SQL Server и сетевые настройки. 3. Проверить строку подключения и учётные данные. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить правильность логина. 2. Проверить наличие и состояние учётной записи и назначенные права. 3. При необходимости безопасно сбросить пароль. |
| База данных повреждена | 1. Ограничить запись и зафиксировать сбой. 2. Проверить состояние базы и журналы SQL Server. 3. Восстановить последнюю исправную резервную копию и проверить целостность. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить соединение с БД. 2. Проверить права на запись и свободное место. 3. Изучить сообщение об ошибке и проверить сохранение тестовой записи после исправления. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить загрузку процессора, ОЗУ и диска. 2. Проверить сеть и производительность SQL-запросов. 3. Устранить выявленную причину и повторить тест. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался?

Реализовался риск повреждения и потери данных базы HelpDesk из-за сбоя при обслуживании сервера.

2. Почему последствия можно считать серьёзными?

В базе несколько месяцев хранились заявки пользователей. Из-за отсутствия актуальной резервной копии часть или все записи могут быть безвозвратно потеряны, что нарушит работу поддержки и историю обращений.

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?

Резервную копию создали только при первоначальном внедрении и не организовали регулярное резервное копирование и контроль его успешности.

4. Какие меры необходимо было принять заранее?

Настроить автоматическое резервное копирование по расписанию, хранить копии отдельно от основного сервера, контролировать успешность заданий и периодически проверять восстановление.

5. Что необходимо сделать после восстановления системы?

Проверить целостность базы и наличие заявок, проверить основные функции HelpDesk, создать новую резервную копию, выяснить причину сбоя и восстановить регулярное расписание копирования.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины ошибки на новом компьютере:

1. В строке подключения указано неправильное имя или адрес сервера.

2. На новом компьютере отсутствует необходимый компонент .NET или драйвер/провайдер доступа.

3. Компьютер не подключён к нужной локальной сети или VPN.

4. Брандмауэр или сетевые правила блокируют подключение к SQL Server.

5. Для нового компьютера или используемой учётной записи не предоставлены права доступа к серверу или базе.

6. Используются неверные логин, пароль или режим аутентификации.

7. На сервере отключены удалённые подключения либо не настроен нужный порт.

Порядок диагностики:

Шаг 1. Проверить подключение нового компьютера к сети и доступность сервера по имени/IP-адресу.

Шаг 2. Проверить, что служба MS SQL Server работает и разрешены сетевые подключения.

Шаг 3. Сравнить строку подключения на новом компьютере с рабочим компьютером: сервер, экземпляр, база и параметры.

Шаг 4. Проверить наличие нужной версии .NET, учётные данные и права доступа к базе.

Шаг 5. Проверить брандмауэр и порт SQL Server, затем повторить вход и тестовое чтение данных.

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Средняя | Средние | Средний | Проверить характеристики до установки; освободить место или заменить ПК. | Перенести установку; устранить нехватку ресурсов или использовать подходящий компьютер. |
| R-02 | MS SQL Server недоступен или неправильно настроен | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить службу, конфигурацию сервера и сетевой доступ до установки. | Проверить службу SQL Server, журналы, порт и настройки сетевых подключений; восстановить службу. |
| R-03 | Ошибка строки подключения ADO.NET | Высокая | Высокие | Высокий | Проверить имя сервера, базы, способ аутентификации и параметры подключения. | Сверить строку подключения с фактическими параметрами; проверить учётные данные и доступ. |
| R-04 | Потеря или повреждение базы данных | Низкая | Высокие | Высокий | Настроить регулярное резервное копирование и проверять восстановление. | Остановить операции записи; оценить повреждение; восстановить последнюю исправную копию; проверить целостность. |
| R-05 | Отсутствует сетевое соединение | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить сеть и доступность сервера; предусмотреть контроль сетевого оборудования. | Проверить кабель/Wi-Fi, IP-настройки, доступность сервера и сетевые правила; передать проблему администратору. |
| R-06 | Неверные действия пользователя или некорректный ввод | Высокая | Средние | Высокий | Провести инструктаж; добавить проверку вводимых данных и подтверждение опасных действий. | Зафиксировать ошибку; исправить запись при наличии прав; восстановить данные из журнала/копии при необходимости. |
| R-07 | Неверно настроены права доступа | Средняя | Высокие | Высокий | Назначать роли по принципу минимально необходимых прав; проверить доступ тестовыми учётными записями. | Ограничить ошибочный доступ; скорректировать роли и пароли; проверить журнал действий. |
| R-08 | Отсутствует актуальная резервная копия | Средняя | Высокие | Высокий | Настроить автоматическое ежедневное копирование и хранение нескольких поколений копий. | Создать копию после устранения сбоя; оценить возможность восстановления из имеющихся архивов. |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Риск №1

Название: Потеря или повреждение базы данных

Почему является опасным: Может привести к потере истории заявок и длительному простою системы. Без актуальной копии восстановление данных может оказаться невозможным.

Способ предотвращения: Регулярное автоматическое резервное копирование, отдельное хранение копий и проверка восстановления.

Риск №2

Название: Недоступность MS SQL Server или отсутствие сети

Почему является опасным: Без соединения с сервером пользователи не смогут работать с заявками, даже если приложение запускается.

Способ предотвращения: Контроль состояния SQL Server и сети, проверка сетевых настроек и наличие ответственного администратора.

Риск №3

Название: Ошибка строки подключения ADO.NET

Почему является опасным: Неправильные параметры подключения блокируют доступ приложения к базе и могут препятствовать авторизации.

Способ предотвращения: Проверять строку подключения на тестовом рабочем месте и документировать параметры сервера и базы.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Итоговый документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk» сформирован отдельно и сохранён вторым файлом. В него включены описание продукта, цели, системные требования, программное окружение, архитектура, этапы, календарный план, контрольные точки, риски, резервное копирование, чек-лист готовности и заключение.

Вывод по практической работе

В ходе практической работы были выявлены риски, связанные с оборудованием, программным обеспечением, сетью, базой данных, безопасностью и действиями пользователей. Оценка вероятности и последствий позволяет определить, какие проблемы требуют первоочередного внимания. Наиболее опасными являются потеря базы данных, недоступность сервера или сети и ошибки подключения, поскольку они могут полностью остановить работу системы. Для снижения рисков заранее определяются меры предотвращения, включая проверку настроек, разграничение прав и регулярное резервное копирование. По результатам работы сформирован реестр рисков и отдельный итоговый документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk». Этот план будет использоваться как руководство при подготовке, запуске и дальнейшей эксплуатации системы.

Контрольные вопросы

1. Что называется риском внедрения?

Возможное событие или ситуация, которая может отрицательно повлиять на внедрение или дальнейшую эксплуатацию ПО.

2. Чем риск отличается от уже возникшей проблемы?

Риск — возможное событие; проблема — событие, которое уже произошло.

3. Что показывает вероятность риска?

Насколько вероятно возникновение определённой проблемы.

4. Что показывают последствия риска?

Насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

5. Для чего необходимо определять меры предотвращения?

Чтобы заранее уменьшить вероятность возникновения проблемы или её влияние.

6. Что такое план реагирования?

Последовательность действий специалистов после возникновения проблемы.

7. Назовите пример технического риска.

Компьютер не соответствует системным требованиям или недоступен сервер БД.

8. Назовите пример риска, связанного с базой данных.

Повреждение или потеря базы данных HelpDeskDB.

9. Почему резервное копирование важно при эксплуатации HelpDesk?

Оно позволяет восстановить данные после сбоя, повреждения или случайного удаления.

10. Что входит в итоговый план внедрения программного обеспечения?

Описание продукта, цели, системные требования, окружение, архитектура, этапы и сроки, контрольные точки, риски, резервное копирование, чек-лист и заключение.